附件1

**官盛渠江大桥美化亮化工程监理服务要求**

**一、监理工作内容：**工程的施工期及缺陷责任期全过程监理，包括质量、进度、投资控制、安全文明施工、信息、合同管理、现场施工协调、见证取样、配合采购人委托的其他中介机构的审核工作等，主要工作包括但不限于以下内容。

（1）向施工承包人下达进场通知；

（2）审查施工承包人各项施工准备工作，审核施工承包人的开工报告，并下达开工令或开工批复；

（3）提供一套完整的市政公用工程资料表格（含试表、施表、验表、计量支付表等相关工程表格），并附填写样板。

（4）督促施工承包人施工管理制度和质量保证体系的建立、健全与实施；

（5）审查施工承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工技术方案、分部分项划分及原材料取样频率等内容，提出合理修改意见后审签，并督促施工承包人修改完善及后续实施；

（6）协助采购人组织设计交底，图纸会审，审查设计变更；

（7）审核施工承包人提出的分包工程项目及选择分包的单位；

（8）编制投资控制计划，复核已完工程量；

（9）设计变更经设计人审核、采购人批准后，发布施工工程变更令；

（10）审查工程使用的原材料、半成品、成品、构配件和设备的质量，必须随时进行检测、测试和监控；

（11）审核施工承包人测量成果及文件，并对测量成果进行复测；

（12）监督施工承包人严格按照技术和设计文件施工，控制工程质量，督促施工承包人编制重要工程部位及重要控制点的预控措施；

（13）抽查工程施工质量，对隐蔽工程进行复验签证，参与工程质量事故的分析及处理；

（14）按检测频率、加强见证取样并监督送检；

（15）根据总体施工进度计划，分阶段进行进度控制，及时提出调整意见；

（16）协助采购人处理本项目合同纠纷和索赔事宜，协调采购人与承包人之间的争议；

（17）督促检查安全生产，文明施工，每月开展质量、安全、文明施工大检查；

（18）编制监理工作月报、监理工作总结、质检运行报告及质量管理办法，根据采购人要求编制监理工作旬报，并报采购人；

（19）督促承包人整理合同文件及施工技术档案资料；

（20）组织对工程初验，对施工质量提出评价意见，参与工程竣工验收；

（21）审核竣工图纸、安全资料和其他技术文件资料，对施工过程质量、进度、安全、疫情防控等工作负责；

（22）编制监理工作竣工文件和项目工程最终总结；

（23）签发竣工验收证书和工程缺陷责任终止证书；

（24）结算初审；

（25）配合本项目审计；

（26）签发最终支付证书。

**二、相关要求**

（1）完成监理工作，并向甲方提供满足相关部门审查要求的相关监理报告或工作总结等。

（2）不论何种原因引起监理责任期（施工阶段）延误的，监理人都有责任继续履行监理义务，采购人不支付任何费用。

（3）除报价时明确的遣派人员外，其余人员配备需符合本项目相关要求，且应具有监理业务培训证。

（4）监理过程中，如监理人未按监理工作内容开展工作，经采购人书面提出意见仍不改正的，采购人有权单方面解除合同，并不予退还履约保证金，若履约保证金不足以弥补损失的，监理人应当补足采购人损失。

（5）监理人应按合同协议书的约定指派总监理工程师，并在约定的期限内到职。监理人更换总监理工程师应事先征得采购人同意，并应在更换14天前将拟更换的总监理工程师的姓名和详细资料提交采购人，拟更换的总监理工程师资历应不低于原总监理工程师。总监理工程师2天内不能履行职责的，应事先征得采购人同意，并委派代表代行其职责。未在约定期限内到职，或未经采购人同意擅自更换的，每逾期一天按5000元向采购人支付违约金，擅自更换一次按5万元向采购人支付违约金，逾期超过10天，或擅自更换超过2次的，委托人有权解除合同，并要求监理人按合同价的10%向采购人支付违约金。

附件2

**授权委托书**

本人 （姓名） 系 （报价单位名称） 的法定代表人，现委托本单位人员 （姓名） 为我方报价人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称） 报价，其法律后果由我方承担。

委托期限： 年 月 日至 年 月 日。

代理人无转委托权。

附件：1.法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）

2.授权代理人身份证复印件（原件备查）

申 请 人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

联系电话：

委托代理人： （签字）

联系电话：

年 月 日

附件3

**承 诺 函**

广安交通投资建设开发集团有限责任公司：

根据官盛渠江大桥美化亮化工程监理询价公告及相关补遗书（澄清公告）的规定及内容，我方自愿参与报价，对参与报价及中选后的履约过程承诺如下：

1. 我方完全接受询价公告要求，且不存在询价公告规定的限制参与本次采购活动的相关情形。

2.我方承诺不串通报价，不借资质挂靠，中选后不转包及违法分包。

3.若我方中选，我方保证在规定的期限内完成全部工作。若逾期，我方自愿按合同规定的违约责任接受贵司处罚；合同履行期间，因我方原因发生的一切安全责任均由我方负责。

4.在合同履行过程中及履行完毕后后，不以任何理由向你方申请合同以外的补偿。

5.经本单位认真核查，我单位近三年内未发生过质量安全责任事故，生产安全责任事故和不良行为记录，无违法违规行为和被有关部门处罚且未在投标禁入期，且承诺我单位法定代表人，姓名： ，身份证号： ，拟派的总监理工程师，姓名： ，身份证号： ，近三年无行贿行为或行贿犯罪记录。

6.我方对所递交的报价资料内容完整性、真实性、准确性负责。

7.若我方虚假承诺，将自行承担由此带来的一切后果，在合同签订前任何时候采购人发现我方提供的报价资料为虚假资料，则自愿取消中选资格；合同履行期间发现我方提供的资料为虚假资料，则自愿被你方纳入不良行为记录名单，赔偿你方一切损失，并接受相关行政处罚等。

报 价 人（盖单位章）：

法定代表人

或其授权代理人（签字）：

年 月 日

**注：本承诺函内容不得删改，否则按无效报价处理。**

附件4

官盛渠江大桥美化亮化工程监理报价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务名称 | 控制价（元） | 报价（单位：元） | 增值税税率 | 质量要求 | 备注 |
| 官盛渠江大桥美化亮化工程监理 | 95000 |  | % | 响应公告要求 |  |

报价包括但不限于监理人员服务费、监理办公设施费、监理交通设施费、监理试验设施费、监理生活设施费、合理利润、税金、施工期间配合服务、管理费、资料费、人工费、资料费、差旅费、住宿费等完成本工程监理服务所涉及的一切费用。

报价单位（盖章）： 联系人： 联系电话：

日期： 年 月 日

附件5

**拟派往本项目人员统计表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 职务 | 执业或职业资格证明 | | | 拟在本项目担任的职务 | 联系方式 | 备注 |
| 证书名称 | 证号 | 职称或专业 |
|  |  |  |  |  |  | 总监理工程师 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 市政专业监理工程师 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 机电安装专业监理工程师 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：报价单位应提供拟派往本项目人员的身份证、资格证书（加盖申请人单位鲜章），并提供最近3个月（最近3个月是指从本项目开始报名的上一个月或上上个月起算，连续不断往前推3个月）及以上本单位为其缴纳社会养老保险证明的复印件（加盖申请人单位鲜章）或提供可查询的社保缴费证明网址，本表可根据具体情况按格式扩展，报价单位应据实填列。