附件4

S511岳池县城至广安区枣山段新建工程行洪论证与河势稳定评价

报告编制服务

采

购

合

同

甲方：

乙方：

年         月

S511岳池县城至广安区枣山段新建工程行洪论证与

河势稳定评价报告编制服务采购合同

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》相关规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，现就对甲方委托乙方承担S511岳池县城至广安区枣山段新建工程行洪论证与河势稳定评价报告编制服务工作的有关事宜达成如下协议，以资共同恪守。

- 第一条 建设项目规模及工作内容

1.1建设项目规模

S511岳池县城至广安区枣山段新建工程起于岳池县规划银城大道二期工程与G244广岳大道平交口，沿广岳大道下穿兰渝铁路支线段进行扩容改造（共线改造段约3.1km），于五里堆村与广岳大道分离，后向东直线布设，新建大桥跨越G42沪蓉高速，经大邑山村，于陈家沟新建隧道穿越望子山，下穿银昆高速，止于枣山园区王家湾已建火山大道预留平交口处。路线全长约11Km。全线采用双向六车道一级公路标准，设计时速为60km/h，路基宽度30m，沥青混凝土路面，共设置隧道2座，其中短隧道155m/座，中隧道995 m/座、桥梁7座，项目总投资约12.9亿元。

1.2工作内容

乙方承担S511岳池县城至广安区枣山段新建工程项目（包括但不限于余家河中桥、陈家沟大桥等）行洪论证与河势稳定评价报告编制工作，报告编制应符合国家和地方法律及政策要求，在合同约定时间内完成编制工作报送行政主管部门评审并确保获得批复。

- 第二条 编制服务费

2.1本项目行洪论证与河势稳定评价报告编制服务费为人民币￥             元(大写           ),合同价为含税包干价，包含本项目编制费、现场踏勘费、差旅费、管理费、资料收集费、人工工资、工作所需开展的野外作业费、仪器使用费、技术服务费、审查费、报告及方案的评审咨询费或专家费、会务费、税金、利润等完成工作及获得批复的一切费用。

2.2合同价在合同履行期间是固定不变的。但不可抗力和经甲、乙双方协商一致的价格调整除外。

- 第三条 工作期限

3.1乙方应自本合同签订之日起，30个日历天内完成项目的行洪论证与河势稳定评价报告书编制并通过行政主管部门批复或备案。

- 第四条 付款方式

- 4.1乙方完成全部服务内容，且甲方收到行业主管部门批复文件后30个工作日内，甲方一次性支付合同价款。支付前，乙方根据甲方要求提供相关资料和甲方认可且合法有效的增值税专用发票。

- 第五条 双方义务

5.1甲方义务

5.1.1按本合同第四条约定支付费用。

5.1.2负责在约定期限内提供本项目行洪论证与河势稳定评价报告编制所需的相关资料。

5.1.3如因工作需要，还需涉及到上述内容以外的补充资料时，甲方应积极地配合并提供相关资料，并对所提供文件和材料内容的真实性负责。

5.2乙方义务

5.2.1在合同签订三日内，提交资料清单；在资料接收五日内，对项目所在的地区进行现场踏勘。

5.2.2根据项目的特点和区域现状，完成行洪论证与河势稳定评价报告的编制工作，对其编制的报告质量负责。组织行洪论证与河势稳定评价报告的评审工作，全面负责会务、专家费用支付、报送审查等有关事宜。若报告不符合要求，乙方应根据评审意见，无偿返工修改后送审查单位确保取得批复。

5.2.3完成报告的印刷装订工作，并向甲方提供满足行政主管部门审查要求的报告（报批本）8份。

5.2.4自行承担合同履行过程中产生的一切安全责任。

- 第六条  违约责任

6.1因不可抗力造成乙方不能按照规定时限提交行洪论证与河势稳定评价报告成果，或因甲方未按时提交行洪论证与河势稳定评价报告所需资料，影响行洪论证与河势稳定评价报告编制工作的进度，则本合同约定的工作期限相应顺延。

6.2如因乙方原因引起行洪论证与河势稳定评价报告编制返工，或因不可抗力以外的原因造成乙方不能按照规定时限提交行洪论证与河势稳定评价报告编制成果，乙方除应负责继续完善和完成行洪论证与河势稳定评价报告工作外，还应承担相应的经济和法律责任。如乙方未按本合同规定的时间提交行洪论证与河势稳定评价报告成果资料，每延误一天，甲方有权从编制服务费中扣除1000元人民币/次作为违约金；若延误超过7天（含7天），甲方有权解除合同，乙方除返还甲方已付款项外，还应当按照合同总价的10%向甲方承担违约金。

6.3若甲方未按合同约定支付相应款项，每逾期一日，则对应付而未付部分按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款利率向乙方支付违约金。

6.4乙方不得向第三方泄漏、扩散、转让甲方提供的一切资料、文件，如发生以上情况，甲方有权解除合同，同时乙方应赔偿甲方因此产生的全部损失。

- 第七条 争议的解决方式

7.1在本合同履行过程中，甲乙双方如发生争议，则双方应进行友好协商，协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

- 第八条 合同解除

8.1 甲、乙双方协商一致，可以解除合同。

8.2 因不可抗力致使合同无法履行，可以解除合同。

8.3 合同一方当事人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同，另一方可以解除合同。

8.4 合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且不能继续提供履约担保或担保失效的，另一方可以解除合同。

8.5 根据本合同其他条款约定可以解除合同。

8.6 合同解除后，尚未履行的不再履行，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

- 第九条 其它

9.1本合同所有条款内容甲、乙双方均完全理解并知道其真实意思。本合同自甲乙双方签字并盖章后生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。本合同如有未尽事宜，经双方协商后可以签订补充协议，补充协议为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

9.2本合同有效期内，乙方法人名称、法定代表人、住所等发生变化而未书面通知甲方时，甲方按发出文书时工商备案登记所载住所向乙方发送的所有文书，视同送达。

9.3甲、乙任何一方若确因不可抗力，不能履行本合同时，应及时书面告知对方不能履行或延期履行或部分履行合同的理由。经双方协商同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

9.4本合同一式 伍 份，甲方执 叁 份，乙方执 贰 份，具有同等法律效力。

9.5本合同自甲乙双方签章之日生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同，如有未尽事宜，由双方协商后并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

- 第十条 合同附件

10.1本合同附件是本合同不可分割的部分，同本合同具有同等法律效力。

10.1.1廉政合同

## （以下无正文）

- 甲方（盖章）：　　　　　　　                                乙方（盖章）：

法定代表人或　　　　　　　　　                           法定代表人或

委托代理人（签字）：　　　　　　                      委托代理人（签字）：

合同签订时间：

合同签订地点：

附件1

廉政合同

为做好S511岳池县城至广安区枣山段新建工程的廉政建设，保证项目高效优质推进，保证项目资金的安全和有效使用以及投资效益，              （以下简称“甲方”）与              （以下简称“乙方”），根据国家有关法律法规，特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守国家有关法律法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（2）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动必须坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反相关管理和规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反S511岳池县城至广安区枣山段新建工程行洪论证与河势稳定评价报告编制服务合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（2）不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（3）不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（4）甲方及其工作人员不得参加可能影响公正执行公务的乙方安排的宴请、健身、娱乐等活动。

（5）不得要求、接受乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与为履行合同有关的任何活动。

第三条 乙方义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本廉政合同约定，依据有关规定给予相应处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本廉政合同约定，给甲方造成经济损失或不良影响的，应予以赔偿和承担相应责任。情节严重的，甲方有权给予乙方一至三年内不得进入其广安交旅集团采购系统市场的处罚，且甲方有权建议主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的广安市市场的处罚。涉嫌犯罪的，甲方有权移送司法机关追究刑事责任。

第五条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至S511岳池县城至广安区枣山段新建工程行洪论证与河势稳定评价报告编制服务合同履行完后2年。

第六条 本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                                                     乙方（盖章）：

法定代表人                                                             法定代表人

或委托代理人：                                                      或委托代理人：

签订时间：